# Lumy产品型号知识库项目改造计划

## 一、项目背景

### 1.1 项目目标

基于现有的 brain（掌柜智库）RAG 项目底座，针对半导体规格书场景进行改造，实现两个核心阶段的任务：

- Phase 1（存储阶段）：对5份PDF规格书进行解析，完成结构化存储

- Phase 2（检索阶段）：实现支持型号查询、规则解释、参数查询、跨文档比较、替代查询等多类型问答的检索系统

### 1.2 已有基础

- brain项目已实现：MinerU解析→Markdown→切片→BGE-M3向量化→Milvus存储→多路检索→RRF融合→Rerank精排→LLM生成答案→SSE流式返回的完整RAG链路

- 5份PDF规格书：max20029（ADI）、lm358（TI）、tl431（TI）、dcrcw（Vishay）、lm317（TI）

- Lumy产品型号四层定义文档（PPN系列→产品家族→PPN→OPN）

- 李帅笔试题需求文档

### 1.3 核心差异点

与brain项目（商品资料知识库）相比，新场景的本质差异：

| 维度 | brain（掌柜智库） | 新项目（半导体知识库） |
| --- | --- | --- |
| 数据类型 | 非结构化文档切片 | 结构化型号层级 + 语义文本双索引 |
| 核心查询 | 商品名语义搜索 | 型号层级遍历、命名规则解析、参数过滤 |
| 存储需求 | Milvus(向量)+MinIO(文件) | 需新增PostgreSQL(结构化数据) |
| LLM角色 | 贯穿全流程 | 边界点专项调用（意图识别、结构标注、验证） |

### 1.4 架构决策

- 不使用多Agent：项目核心是规则引擎+数据库查询，LLM只出现在几个关键边界点，多Agent协调开销远超收益

- 数据库选型：选择PostgreSQL（JSONB字段+递归CTE+内置FTS），而非MySQL（JSON支持弱）或ES（非关系型、不适合结构化主存储）

- 编排框架：保持LangGraph StateGraph，单Agent+工具调用模式

## 二、整体架构改造方案

### 2.1 存储阶段改造（Phase 1）

现有链路：

PDF → MinerU → Markdown → 切片 → BGE-M3 → Milvus + MinIO

改造为双链路：

PDF → MinerU → Markdown
         ├─→ [链路A: 切片→向量化→Milvus]  ← 保留brain原有链路
         └─→ [链路B: 表格提取→型号解析→结构化入库→PostgreSQL]  ← 新增

- 链路A（向量链路）：处理”LM317的耐压是多少”这类语义查询，保留brain原有实现

- 链路B（结构化链路）：处理”TPS56624系列有哪些PPN”、“MAX20029BATIA/V+后缀含义”等需要精确型号层级和命名规则理解的查询，需新增

### 2.2 检索阶段改造（Phase 2）

现有链路：

用户Query → 商品名确认 → 多路检索(vector+HyDE+MCP) → RRF融合 → Rerank → LLM生成

改造为：

用户Query → 意图识别(LLM) → 策略路由 → [结构化查询/规则解析/向量检索/组合] → LLM生成 + 证据引用

## 三、分阶段实施计划

### Phase 1a：PDF解析Pipeline

#### 3.1.1 目标

搭建可靠的PDF文本与表格提取能力，覆盖5份PDF的解析需求，产出结构化文本块和表格数据。

#### 3.1.2 具体任务

- 文本型PDF处理：使用pdfplumber提取文本和表格（支持跨页续表、合并单元格识别）

- 扫描版PDF兜底：对含扫描页的PDF使用pdf2image+pytesseract OCR

- 表格后处理：合并跨页行、处理spanned cells、清理空行

- 5份PDF逐一解析验证：

  - max20029（18页）：ADI PMIC，含Selector Guide(page16)+Ordering Information(page17)

  - lm358（68页）：TI运放，page1-31主体内容+page32-68封装附录

  - tl431（85页）：TI基准源，page1-33主体+page34-85封装附录

  - dcrcw（10页）：Vishay贴片电阻，被动元件，无传统命名规则表

  - lm317（44页）：TI可调稳压器，含Device Comparison Table(page4)+Device Nomenclature(page28)

#### 3.1.3 验收标准

- 5份PDF全部成功解析，无解析失败的文件

- 表格提取完整率≥95%（对比PDF原文表格行数）

- 跨页表格正确合并（如EC表跨页续表）

- 合并单元格正确识别并填充值

- 产出结构化文本块文件（JSON格式），包含页码元数据

#### 3.1.4 交付物

- PDF解析Pipeline代码（pdfplumber+OCR兜底）

- 5份PDF解析后的结构化文本块JSON文件

- 解析质量报告（覆盖率、表格提取准确率）

### Phase 1b：LLM文档结构标注

#### 3.2.1 目标

利用LLM对解析后的PDF文本块进行语义角色标注，自动识别关键区域类型，为后续型号提取引擎提供区域定位依据。

#### 3.2.2 具体任务

- 设计结构标注Prompt：让LLM识别以下区域类型：

  - Selector Guide（选型指南表）

  - Ordering Information（定购信息表）

  - Naming Rule / Naming Guide（命名规则）

  - Electrical Characteristics / EC表（电气特性表）

  - Features（产品特性列表）

  - Package Information（封装信息）

  - Device Comparison Table（器件对比表）

  - Package Option Addendum（封装选项附录——需标记为非型号来源）

- 批量标注5份PDF：对每份PDF的文本块调用LLM进行区域标注

- 标注结果校验：人工抽查标注准确性，修正Prompt

#### 3.2.3 验收标准

- 5份PDF全部完成结构标注

- 关键区域识别准确率≥90%（Selector Guide、Ordering Information、命名规则表等）

- 封装附录区域能被正确识别并标记为”非型号来源”

- 标注结果以结构化格式输出（JSON，含区域类型、起止页码、内容摘要）

#### 3.2.4 交付物

- LLM结构标注Prompt模板

- 5份PDF的结构标注结果JSON文件

- 标注准确率评估报告

### Phase 1c：型号提取引擎

#### 3.3.1 目标

基于Lumy文档的四层定义规则，从解析后的PDF内容中提取产品型号并判定其层级关系（家族→PPN→OPN），产出结构化JSON数据。

#### 3.3.2 具体任务

- 实现提取来源优先级逻辑：

  - 优先级1：Selector Guide / EC表（逐条列出，最权威）

  - 优先级2：命名规则表（按位组合，需解析文法）

  - 优先级3：Ordering Information表（OPN级别）

  - 优先级4：Features列表（仅作参考，需拆分缩写）

- 实现去重与反规则过滤：

  - 排除封装名称（如”SOT-23”）、图号、文档编号、正文中引用的其他器件

  - 拆分缩写：如”A1B/U”→[“A1B”, “A1U”]

- 实现层级判定引擎（核心难点）：

  - 单PPN规格书→不建家族层（如LTM4632）

  - 通配位家族名→建立family→ppn映射（如TPS56624x→TPS566242/247）

  - 商品名家族→建立映射表（如InnoSwitch3-CP→INN32xx）

  - 命名规则型→按位文法展开组合（如TPS37的拓扑×阈值×迟滞）

- 特殊场景处理：

  - dcrcw（被动元件）：无命名规则表，型号是电阻值编码，需单独解析规则

  - lm358/tl431：封装附录区域需识别过滤

  - max20029：后缀多级组合解析（ATIA/V+）

  - lm317：新旧芯片对比（Legacy/New）处理

- LLM辅助验证：对提取结果调用LLM做交叉校验

#### 3.3.3 验收标准

- 5份PDF全部完成型号提取

- 型号提取完整率≥90%（对比Lumy文档中确认的型号列表）

- 层级判定准确率≥90%（家族/PPN/OPN分类正确）

- 去重后无重复型号

- 反规则过滤正确（无封装名/图号等误提取）

- 产出结构化JSON，符合预定义Schema

#### 3.3.4 交付物

- 型号提取引擎代码（含优先级规则+去重+层级判定+缩写拆分）

- 5份PDF的结构化型号数据JSON文件

- 提取质量评估报告（完整率、准确率、层级判定准确率）

### Phase 1d：数据库建模与数据入库

#### 3.4.1 目标

搭建PostgreSQL数据库，完成表结构设计、数据入库，并建立与brain项目Milvus向量链路的衔接。

#### 3.4.2 具体任务

- 数据库表设计（PostgreSQL）：

  - pdf_sources表：PDF源文件元信息

  - families表：产品家族（含family_type、commodity_mapping等）

  - ppns表：PPN型号（含attributes JSONB、naming_positions JSONB）

  - opns表：OPN型号（含package_type、temp_range等）

  - naming_rules表：命名规则（含position、possible_values JSONB、constraints JSONB）

  - content_chunks表：全文检索表（保留与Milvus的衔接）

- 数据入库：将Phase 1c产出的结构化JSON写入数据库

- 索引优化：为常用查询字段创建索引（family_name、ppn、attributes等）

- 与brain链路衔接：确保链路A（向量链路）的Milvus数据与链路B（结构化链路）的PostgreSQL数据通过pdf_id关联

#### 3.4.3 验收标准

- PostgreSQL数据库部署完成，表结构创建成功

- 5份PDF的结构化数据全部入库成功

- 关键查询性能达标（型号查询<100ms，家族遍历<200ms）

- JSONB字段可正确查询（如WHERE attributes->>‘gain’=‘50V/V’）

- 递归CTE可正确遍历Family→PPN→OPN层级

- Milvus向量数据与PostgreSQL结构化数据通过pdf_id正确关联

#### 3.4.4 交付物

- PostgreSQL数据库（含表结构DDL脚本）

- 数据入库脚本

- 数据库设计文档（ER图+表结构说明）

- 数据完整性验证报告

### Phase 2a：意图识别与策略路由

#### 3.5.1 目标

实现用户Query的意图识别和策略路由，将不同类型的查询分发到对应的检索通道。

#### 3.5.2 具体任务

- 意图分类器开发（使用deepseek-v4-flash）：

  - 定义6类意图：型号查询、规则解释、参数查询、跨文档比较、替代查询、无答案/模糊问题

  - 设计分类Prompt，输入用户Query，输出意图类型+提取的实体（型号、参数、厂商、层级）

- 实体提取器开发：

  - 型号实体提取（含通配符展开：TPS56624x→匹配TPS566242/TPS566247）

  - 参数实体提取（耐压→supply_voltage/breakdown_voltage映射）

  - 厂商实体提取（TI→Texas Instruments别名映射）

- 策略路由器开发：

  - 策略A：结构化查询（走PostgreSQL）→ 型号查询、层级遍历

  - 策略B：命名规则解析（走规则引擎）→ 规则解释、后缀解析

  - 策略C：向量检索（走Milvus）→ 参数语义匹配、兜底检索

  - 策略D：跨文档比较 → 多路检索+合并

  - 策略E：替代查询 → 属性集合比对

- LangGraph工作流集成：将意图识别+策略路由集成到brain项目的LangGraph查询图中

#### 3.5.3 验收标准

- 意图分类准确率≥85%（在自测问答集上评估）

- 实体提取完整率≥90%（型号、参数、厂商实体不遗漏）

- 策略路由正确率100%（每类意图正确路由到对应策略）

- 6类意图均有对应的检索策略实现

- 集成到LangGraph工作流后端到端可运行

#### 3.5.4 交付物

- 意图识别+实体提取模块代码（含Prompt模板）

- 策略路由器代码（5种策略实现）

- LangGraph工作流集成代码

- 意图分类测试报告

### Phase 2b：命名规则引擎与替代关系匹配器

#### 3.6.1 目标

实现命名规则解析引擎和替代关系匹配器，支持型号后缀解释和替代型号查找。

#### 3.6.2 具体任务

- 命名规则解析器开发：

  - 读取PostgreSQL naming_rules表中的规则定义

  - 实现位置文法解析器：按position拆解型号字符串各段含义

  - 处理组合约束：同一字母不同位置含义不同，不能做扁平字典匹配

  - 处理非笛卡尔积组合：提取组合约束（哪些位不能同时出现），用回溯算法展开合法组合

- 替代关系匹配器开发：

  - 按Lumy规则：先在OPN层找到所有替代品

  - 去重返回PPN/家族级结果

  - 实现属性集合比对逻辑（不依赖字符串前缀匹配）

- 特殊场景处理：

  - Maxim系列PPN不是OPN连续前缀的处理

  - dcrcw被动元件无命名规则表的特殊处理

#### 3.6.3 验收标准

- 命名规则解析器能正确解析5份PDF中所有型号的命名规则

- 后缀解释准确率≥90%（对比Lumy文档中的规则定义）

- 替代查询能正确返回替代型号列表

- 组合约束正确处理（不产生非法组合）

#### 3.6.4 交付物

- 命名规则解析器代码（位置文法解析器+约束求解）

- 替代关系匹配器代码

- 命名规则解析测试报告

- 替代查询测试报告

### Phase 2c：答案生成与验证

#### 3.7.1 目标

实现答案生成节点，包含证据引用、无答案判断和准确性校验，确保答案可追溯、不编造。

#### 3.7.2 具体任务

- 证据引用模块：

  - 结构化查询结果→引用表名+行号+具体字段值

  - 向量检索结果→引用段落原文+页码

  - 规则解析结果→引用命名规则定义位置

- 无答案判断逻辑：

  - 结构化查询返回空 AND 向量检索top3最大相似度<阈值 → 判定”文档中未找到相关信息”

  - 防止LLM”编造”答案

- 准确性校验模块：

  - 型号字符串逐字符对齐校验（OPN级别必须严格匹配）

  - 参数值+单位+测试条件完整性检查

- SSE流式返回集成：与brain项目现有的SSE流式返回机制集成

- MongoDB会话历史：将用户问题和助手答案写入MongoDB，形成可追溯的会话历史

#### 3.7.3 验收标准

- 所有检索策略返回的结果均附带证据引用

- 无答案问题正确返回”文档中未找到相关信息”（假阳性率<5%）

- 型号查询答案中型号字符串100%准确

- SSE流式返回正常工作

- 会话历史正确写入MongoDB

#### 3.7.4 交付物

- 答案生成与验证模块代码

- 证据引用格式规范文档

- 端到端问答测试报告

### Phase 3：测试评估与优化

#### 3.8.1 目标

建立自测问答集，全面评估系统准确率/召回率，针对性优化。

#### 3.8.2 具体任务

- 自测问答集构建：

  - 覆盖6类意图各至少2道题目（共12+题）

  - 包含正常查询、边界case、无答案问题

  - 标注标准答案（Golden Answer）

- 自动化评估：

  - 准确率：答案与标准答案的匹配度

  - 召回率：相关文档是否被正确召回

  - 响应时间：端到端延迟

- 优化迭代：

  - 根据评估结果定位薄弱环节

  - 针对性优化Prompt、检索策略、规则引擎

  - 回归测试验证优化效果

#### 3.8.3 验收标准

- 自测问答集覆盖6类意图，共12+题

- 整体问答准确率≥80%

- 无答案问题识别准确率≥95%

- 端到端平均响应时间<5秒

- 输出评估报告（含每道题的通过率、错误分析）

#### 3.8.4 交付物

- 自测问答集（JSON格式，含题目+标准答案）

- 自动化评估脚本

- 测试评估报告

- 优化记录文档

## 四、技术栈汇总

| 组件 | 方案 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| PDF解析 | pdfplumber（表格）+ pdf2image+pytesseract（OCR兜底） | 新增 |
| 文档结构标注 | LLM（deepseek-v4-flash） | 新增 |
| 型号提取 | 正则表达式 + 规则引擎 + LLM辅助验证 | 新增 |
| 意图识别 | deepseek-v4-flash（prompt分类+实体提取） | 新增 |
| 结构化存储 | PostgreSQL（JSONB字段存型号层级+命名规则） | 新增 |
| 向量存储 | Milvus（保留brain原有链路） | 保留 |
| 文件存储 | MinIO（保留brain原有链路） | 保留 |
| 向量化 | BGE-M3（保留brain原有链路） | 保留 |
| 多路检索 | 向量检索+HyDE+MCP（保留brain原有链路） | 保留 |
| 融合重排 | RRF融合+BGE-Rerank（保留brain原有链路） | 保留 |
| 工作流编排 | LangGraph（保留brain原有底座） | 保留 |
| 会话历史 | MongoDB（保留brain原有链路） | 保留 |
| 流式返回 | SSE（保留brain原有链路） | 保留 |
| 对话历史 | MongoDB（保留brain原有链路） | 保留 |

## 五、风险与应对

| 风险项 | 风险描述 | 应对策略 |
| --- | --- | --- |
| PDF格式差异大 | 5份PDF来自不同厂商，格式差异可能导致解析失败 | pdfplumber为主+OCR兜底+LLM结构标注验证 |
| dcrcw被动元件 | 电阻无传统命名规则表，型号编码逻辑不同 | 单独建立被动元件解析规则集 |
| 命名规则组合爆炸 | TPS37等命名规则位组合可能产生大量非法组合 | LLM解析时提取组合约束，用回溯算法展开合法组合 |
| PPN不是OPN前缀 | Maxim系列中PPN位与OPN位在字符串上交错 | 不依赖字符串前缀匹配，建立属性集合概念 |
| 通配符家族名 | BDxxC0A-C中xx需展开为具体值 | 建立通配符展开表，预展开为具体PPN列表 |
| 封装附录干扰 | lm358/tl431后半部分全是封装信息 | LLM结构标注识别”PACKAGE OPTION ADDENDUM”区域并过滤 |
| LLM调用成本 | 多处调用LLM可能产生较高成本 | 控制LLM调用频次，结构化查询优先走数据库 |

## 六、总结

本项目改造的核心策略是“保留brain底座，新增结构化链路”：

- Phase 1（存储）的核心是”理解PDF结构+按Lumy规则解析型号层级”，产出高质量的结构化数据

- Phase 2（检索）的核心是”按意图路由到正确的检索策略”，让不同类型的问题走不同的检索通道

- Phase 3（评估）通过自测问答集量化系统质量，针对性优化

两个阶段之间通过PostgreSQL结构化数据库衔接——Phase 1产出什么质量的数据，直接决定Phase 2检索的上限。

整个改造过程中，LLM作为”边界点专项调用”的角色出现（意图识别、结构标注、型号验证），核心查询能力由规则引擎和数据库查询提供，避免过度依赖LLM导致的准确性和成本问题。